## Slide 1: Risikoanalyse og risikoplan ”Marios Pizza”
Et program af dimensioner.
Fagre nye verden…It-verdenen.
Én mand.
Flere pizzaer.
Måske 30 rent faktisk.
Etienne, Mikkel, Fie….

## Slide 2: Risikoanalyse
Risikomomenter | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
1) Olivetti dør | 2 | 10 | 20
2) Urealistiske forventninger til olivettien. | 4 | 3 | 12
3) Den færdige menu leveres ikke før deadline | 4 | 3 | 12
4) Nøgleprojektdeltagere forlader projektet | 1 | 7 | 7
5) Mangelfulde testninger | 2 | 3 | 6

## Slide 3: Risikoplan
Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig
- Hardwarekyndig kigger på maskinen - Informere Mario | - Projektleder | Erstat Olivetti Serviceeftersyn | - Mario
- Informere Mario - Mere tid til test | - Projektleder og Mario | - Erstat Olivetti | - Mario
- Bed Mario om menuen igen og igen - Programmet kan opdateres løbende | - Projektlederen og projektgruppen | Programmet er vanvittigt fleks God kommunikation | - Projektgruppen
- Sørg for at have backups - Godt arbejdsmiljø | - Projektlederen og projektgruppen | En aftale om hvem der erstatter personerne God kommunikation | - Projektlederen og projektdeltagerne
- Udpeg en person der har ansvaret for testning - Uddanne Projekt- deltagerene i testning | - Projektlederen og testansvarlig | Mere testning Lavet en aftale med Mario om tid til at rette fejl | - Mario og projektlederen
Til den glemsomme…
Olivetti dør
Urealistiske forventninger til Olivettien
Den færdige menu leveres ikke før deadline
Nøgleprojektdeltagere forlader projektet
Mangelfulde testninger